产业链全景图树状可视化与节点挂接对接说明

说明：本阶段优先完成产业链结构树状展示与节点字段预留，不要求当前即完成企业检索逻辑接入。

一、需求背景

目前已有 6 条类似的产业链全景图内容整理完成，但各环节对应的公司检索逻辑尚未完成。现阶段已将产业链内容按 Markdown 标题层级完成结构化拆分，可明确区分父级、子级关系。当前需要先将这批产业链内容制作成树状视觉模式，用于展示各环节的层级关系与整体结构；后续待各环节的公司检索逻辑补充完成后，再将公司信息逐步挂接到产业链对应节点上，实现节点与企业信息的联动。

二、本阶段建设目标

将现有 6 条产业链的 Markdown 层级内容转换为树状结构展示。

树状图需清晰体现父子级关系，并支持后续节点扩展与挂接。

当前阶段先完成结构展示、节点交互与数据字段预留。

后续待每个环节的公司检索逻辑完成后，再将公司信息与具体节点进行绑定。

三、现有数据基础

现有 6 条产业链内容均已完成层级划分，但不同产业链的层级深度和展开方式不尽相同。Markdown 标题层级仅用于同一条产业链内部的子父级关系判定，不要求六条产业链在 ## / ### / #### 的层级数量和命名方式上完全一致。建议解析时按“同链内相对层级”原则构建树结构。

| 层级标识 | 同链内含义 | 解析原则 |
| --- | --- | --- |
| # | 产业链名称 | 作为该条产业链的根节点使用。 |
| ## | 同链内一级节点 | 表示该产业链下的第一层分类，不要求与其他产业链一一对应。 |
| ### | 同链内下一级节点 | 相对于上一级标题继续向下展开，用于判定父子关系。 |
| #### | 同链内更细分节点 | 如存在则继续作为更细分层级使用；核心目的是在同一条产业链内明确子父级关系。 |

上述层级规则可直接作为树状图节点生成基础。后续无论采用前端解析还是后端统一转换，均应优先保证同一条产业链内部的层级关系、节点顺序与父子映射保持一致。

四、前端对接内容

1. 树状结构展示

根据 Markdown 层级或后端返回的树结构数据进行渲染。

支持至少 4 级节点展示。

节点间关系需清晰体现父子关联。

2. 交互能力

支持画布拖拽、缩放、滚动。

支持节点点击、高亮、选中状态。

支持全屏查看或视图区放大缩小。

后续需支持点击节点后联动右侧详情区。

3. 样式与状态预留

当前阶段节点仅展示名称和层级关系。

节点样式需预留后续“已配置检索逻辑 / 未配置 / 已挂接企业信息”等不同状态的视觉区分能力。

每个节点需支持唯一标识，用于后续前后端联调和公司信息绑定。

4. 右侧信息区预留

当前即使未接公司数据，也建议预留右侧联动信息区。

当前可展示节点基础信息或占位内容。

后续可扩展展示企业数量、企业列表、人才信息、预警信息等内容。